Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 17.02.2022 № 11                              			       Тайгинский городской округ

Об информации о работе управления жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства администрации Тайгинского городского округа

за 2021 год

Заслушав информацию о работе управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа за 2021 год, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о работе управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа за 2021 год принять к сведению.

2.  Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», в газете «Тайгинский рабочий», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Асташкин М.П.).

Председатель Совета                                                   В.М. Басманов

Исп. Вахмянина Н.С.

Информация о работе

управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

администрации Тайгинского городского округа за 2021 год

Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Тайгинского городского округа является органом администрации Тайгинского городского округа отраслевой компетенции в области жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и строительства на территории Тайгинского городского округа.

Управление создано и действует на основании Положения в соответствии с решением Совета народных депутатов Тайгинского городского округа № 39-нпа от 20.10.2011.

Учредителем управления является администрация Тайгинского городского округа.

Управление ЖКиДХ администрации Тайгинского городского округа является администратором поступлений доходов в бюджет Тайгинского городского округа.

В   2021 год управлением получены доходы в размере 229,5 млн. руб.,              в 2020 г. -  68,2 млн. руб.

Управление ЖКиДХ администрации ТГО является исполнителем 5-ти муниципальных программ:

- «Поддержка и развитие ЖКХ»;

- «Благоустройство»;

- «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения»;

- «Обеспечение условий по жилищному строительству, комфортному жилью, коммунальным услугам»;

- «Формирование современной городской среды».

1.«Поддержка и развитие ЖКХ»

Утвержденные лимиты по данной программе в 2021 году составили –          150,7 млн. руб., заключено договоров и муниципальных контрактов, на сумму      117,9 млн. руб.

Всего по программе профинансировано – 150,7 млн. руб. (из них                117,6 млн. руб. субвенция 2021 года, 16,4 млн. руб. задолженность за КВД 2020 года, 12,7 млн. руб. обеспечение деятельности УЖКиДХ, 4,0 млн. руб. долги прошлых лет).

2.«Благоустройство»

Утвержденные лимиты по данной программе в 2021 году составили –           11,5 млн. руб., заключено договоров и муниципальных контрактов на 16,6 млн. руб. в том числе содержание городского кладбища, уличное освещение, озеленение, вывоз мусора, вырубка деревьев и т.д.

Всего по программе профинансировано – 11,5 млн. руб.

В рамках данной программы в зимнее время в период гололеда производилась посыпка дорог, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы песчано-солевой смесью, очистка дорог и тротуаров, вывоз снега.

В весенний период проводились противопаводковые мероприятия. Проводилась очистка и уборка водопропускных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод.

В летний период в  рамках заключенных контрактов и договоров  выполнены  работы по летнему содержанию дорог: уборка остановочных павильонов от мусора, окраска остановочных павильонов, обкос травы вдоль а/дорог, планировка обочин грейдером, очистка городских территорий, площади, территорий памятников от мусора, покраска ограждений путепровода, уборка и удаление размещенных объявлений, реклам на остановочных павильонах, механизированная уборка автомобильных дорог.

По обращениям жителей проведен спил аварийных деревьев в количестве     60 шт.

В 2021 году всего было высажено 435 саженцев, из них 280 сосен, 100 рябин, 50 берез, 5 лип. Места посадки: благоустройство территории «Сад памяти»            (ул. Чкалова), ул. 40 лет Октября, пр. Пролетарский, пр. Кирова, Мира, д. 1 (жители).

Отловлено 26 безнадзорных собак, возращено в среду обитания 23 собаки. Отлов осуществляется на основании заявок жителей ТГО, поступивших через ЕДДС, письменное или устное обращение граждан в Управление ЖКиДХ администрации ТГО.

Произведена противоклещевая обработка городского кладбища.

3.«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения».

Утвержденные лимиты по данной программе в 2021 году составили –           71,7 млн. руб., заключено договоров и муниципальных контрактов на сумму          95,0 млн. руб.

Всего по программе профинансировано – 71,7 млн. руб.

В рамках вышеуказанной программы в 2021 году выполнены работы по капитальному и текущему ремонту дорог на сумму 54,1 млн. руб.:

- текущее содержание (подсыпка) щебнем дорог частного сектора по обращениям жителей (протяженность 22,9 тыс. кв. метров, стоимость работ          30,2 млн. руб.);

- текущий ремонт участка дорог по ул. 40 лет Октября, пр. Кирова (в районе школы №160: асфальто-бетонное покрытие, устройство парковочной стоянки, обустройство переходного перехода светофорными объектами, (протяженность  3,17    тыс. кв. метров, стоимость работ-7,4 млн. руб.);

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чернышевского                (от ул. Пихтовая до ул. Шевченко протяженность 4,620 тыс. кв. метров, стоимость работ 16,5 млн. руб.).

4.«Обеспечение условий по жилищному строительству, комфортному жилью, коммунальным услугам»

Утвержденные лимиты по данной программе в 2021 году составил      119,5 млн. руб., заключено договоров и муниципальных контрактов на сумму       116,1 млн. руб.

Всего по программе профинансировано - 115,3 млн. руб.

В 2021 году предоставлен и реализован 1 сертификат основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Российской Федерации» на общую сумму  0,7 млн. руб.  Указанное жилое помещение было приобретено на рынке вторичного жилья.

В 2021 году было приобретено 14 жилых помещений для граждан категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, во вновь построенном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Тайга, ул. Советская,   д. 234Б, а также на рынке вторичного жилья, на общую сумму 19,0 млн. руб.

Предоставлено 20 жилых помещений гражданам по категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа».

Предоставлены и реализованы 3 свидетельства о праве на получение ЕДВ на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» гражданам по категории «Ветераны боевых действий» на общую сумму 2,2 млн. руб.

В 2021 году реализован 1 долгосрочный целевой жилищный заем, в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования».

В соответствии с региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2025 годы», в декабре 2021 года завершился этап 2020 года. Было приобретено и предоставлено по договору социального найма 19 жилых помещений на рынке вторичного жилья и выплачено 10 компенсаций по соглашению.

Продолжается строительство многоквартирного дома по адресу: г. Тайга,     ул. Мира, д. 3А, в котором будут реализованы лимиты финансовых средств для переселения граждан из аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот, ветеранов боевых действий, а также отдельных категорий граждан. Плановый срок ввода в эксплуатацию-декабрь 2022 года.

5.«Формирование комфортной городской среды»

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» выполнен капитальный ремонт 3-х дворовых территорий, общей площадью       3 807,5 кв.м на сумму 7, 5 млн. руб.: ул. Щетинкина, 63 – 1, 6 млн. руб., ул.Щетинкина, 68а – 3,2 млн. руб.,ул.Лермонтова,14 –  2,7 млн. руб.

Произведен капитальный ремонт дворовых проездов, автопарковок, завоз земли в газоны, установлены лавочки  и урны, бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Одна общественная территория общей площадью 2 390 кв.м на сумму           1,1 млн. руб. Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Агитплощадка» по ул. Лермонтова (уложена тротуарная плитка, установлены: парковые диваны, вазоны, урны).

В целом все запланированные объекты в 2021 году выполнены, выделенные средства федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме.

Кредиторская задолженность УЖКиДХ за 2021 год составила 97,1 млн. руб.,  за 2020 год- 76,5 млн. руб.

Увеличение кредиторской задолженности на 01.01.2022 составило                20,6 млн. руб., что составляет 21,2% в сравнении с прошлым периодом.

Расходы управления ЖКиДХ в 2021 году составили 12,7 млн. руб.,                   за 2020 год – 11,3 млн. руб.

Задолженность по з/плате на 01.01.2022 отсутствует.