Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 18.01.2024 № 2                                			       Тайгинский городской округ

О проекте плана наказов избирателей на 2024 год

и его исполнении за 2023 год

Заслушав информацию о проекте плана наказов избирателей на 2024 год и его исполнении за 2023 год, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Совет  народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о проекте плана наказов избирателей на 2024 год и его исполнении за 2023 год принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», в газете «Тайгинский рабочий», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Царева М.Б.).

Председатель Совета                                                      В.М.Басманов

Проект плана мероприятий по выполнению наказов избирателей

на 2024 год

| № п/п | Содержание наказа избирателей | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Примечание |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №34» ТГО. | 424,25 | КБ | УО АТГО | Документы на госэкспертизе. |
| 2 | Строительство МБДОУ «Детский сад №54» ТГО. | 134,0 | МБ | УО АТГО | Работы временно законсервированы из-за отсутствия в МБ финансирования. |
| 3 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №32» ТГО (ремонт пищеблока). | 10,0 | МБ | УО АТГО | Подготовка пакета документов на участие в региональной программе по модернизации школьных пищеблоков «Вкусная перемена» в 2024г. на конкурсной основе. |
| 4 | Капитальный ремонт МБОУ «ООШ №2» ТГО (ремонт туалетных комнат). | 2,6 | МБ | УО АТГО | Смета на ремонт туалетных комнат находится на экспертизе по определению достоверности сметной стоимости. |
| 5 | Капитальный ремонт комплекса зданий по адресу ул. Молодёжная,1 (для дополнительного образования). | 60,0 | МБ | УО АТГО | Разработана «дорожная карта» для осуществления капитального ремонта (реконструкции) объекта. Работы ведутся по графику. |
| 6 | Ремонтные работы ЗОЛ «Романтик»: Ремонт фасада и кровли. | 12,0 | МБ | УО АТГО |  |
| 7 | Реконструкция трибуны и покрытия беговой дорожки городского стадиона «Локомотив» МАСУ ТГО «СК «Юность». | 10,0 | МБ | УКСМ АТГО | Проводятся работы по проектированию объекта (беговые дорожки). |
| 8 | Ремонт первого этажа МКД под размещение Исторического музея. |  | МБ | АТГО, УЖКиДХ и УКСМ АТГО | Подготовлено техническое задание для проектирования – УЖКиДХ. Ведется работа по коммерческим предложениям для проектирования. |
| 9 | Благоустройство спортивной площадки «Юность» (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652401, Кемеровская область - Кузбасс, г. Тайга, ул. Октябрьская, 8. | 3,5 | МБ, ОБ | АТГО, УКСМ АТГО | Пакет документов для участия в областном конкурсе проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» сформирован и направлен в Министерство финансов Кузбасса. |
| Сфера ЖКХ |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт а/дорог частного сектора, ямочный ремонт | 10,0 | МБ | УЖК и ДХ |  |
| 11 | Ремонт а/дорог: ул. Советская (от путепровода до жд №113); ул. Байдукова (от жд №113 по ул. Советской до въезда в город) ул. Шевченко (от ул. Томской до ул. Лесной) и ул. Лесной (от ул. Шевченко до ул. Локомотивной) Мероприятия по безопасности дорожного движения: устройство тротуара по пр. Кирова (от жд №72 до путепровода) устройство освещения по пр. Кирова (от жд №72 до путепровода) ремонт светофорного объекта по пер. Школьному | 23,4 39,2 14,7 7,7 4,5 2,4 1,1 | ОБ, МБ ОБ, МБ МБ ОБ, МБ ОБ, МБ ОБ, МБ ОБ, МБ | УЖК и ДХ |  |
| 12 | Капитальный ремонт уличного освещения: ул. Телеграфная (от ул. Байдукова до ул. Красноармейской); ул. Нечая (от ул. Савинова до пр. Пролетарского) | 2,2 | МБ | УЖК и ДХ |  |
| 13 | Установка остановочных павильонов | 0,5 | МБ | УЖК и ДХ |  |
| 14 | Установка детских площадок: Район жилых домов по ул. Почтовой, Савинова ул. Некрасова – ул. Гризодубова ул. Чивилихина |  | МБ | УЖК и ДХ |  |
| 15 | Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (концессия ООО «ТВКХ»): 1.Установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р. Яя; 2.Установка насосов ВНС кв «3»; 3.Строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок 4.Работы по реконструкции ЦТП1, ЦТП3, ЦТП4,ЦТП5,ЦТП6,ЦТП,7, установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация (2022-ЦТП3) 5.Установка блочно-модульной двухконтурной котельной вместо котельной №1 по ул. Почтовая 6. Установка блочно-модульной двухконтурной котельной Приют по ул. Трудовые резервы, 18 7. Установка блочно-модульной двухконтурной котельной вместо котельной п. Кузель по ул. Школьная, 14а 8.Проектирование автоматической блочно-модульной котельной вместо котельной №2 пр. Пролетарский, 9а 9. Проектирование автоматической блочно-модульной котельной вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а 10. Проектирование автоматической блочно-модульной котельной вместо котельной №4 ул. Чернышевского, 3 11.Установка насосов ГНС 12.Строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК | 16,7 1,7 1,0 7,7 35,869 0,751 19,7 5,4 5,4 5,4 0,38 15,5 | ОБ |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт МКД (16 домов) | за счет средств собственников МКД | СС | УЖК и ДХ |  |
| 17 | Капитальный ремонт дворовых и общественных территорий: Дворовые территории: ул. Мира, 4; ул. 40 лет Октября, 25; ул. Октябрьская, 57. Общественная территория: ремонт тротуара по ул. 40 лет Октября | 11,7 | ФБ, ОБ, МБ,СС | УЖК и ДХ |  |

Исполнение плана мероприятий по выполнению наказов избирателей

за 2023 год

| № п/п | Содержание наказа избирателей | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №34» ТГО. | 424,25 | КБ | УО АТГО | В 2021 году подготовлен и направлен пакет документов для включения в областную программу «Моя новая школа» на 2022 год, но в связи с изменениями законодательства и новыми требованиями возникла необходимость внести коррективы в документацию для включения школы в данную программу на капитальный ремонт всего здания школы в 2024 году. В январе 2023 года прошел предтехсовет в Министерстве образования Кузбасса, на котором была доказана необходимость капитального ремонта школы. Проектировщик подготовил ПСД, дизайн-проект, состоялось заседание технического совета, устранены замечания и документы направлены на госэкспертизу. На сегодняшний день устраняются замечания, полученные в ходе проверки проектно-сметной документации. В марте 2024г. пакет документов будет направлен на экспертизу вновь. |
| 2 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №32» ТГО: -замена перекрытий и кровли над спортзалом и актовым залом; - ремонт пищеблока (при условии вхождения в региональный проект по модернизации школьных пищеблоков «Вкусная перемена»). | 20,73 10,73 10,0 | МБ | УО АТГО | 2022г. – подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли над спортзалом и актовым залами, проведена экспертиза достоверности сметной стоимости ПСД. Февраль 2023г. - объявление конкурсных мероприятий для осуществления капитального ремонта кровли. В июле 2023 г. в результате дополнительных обследований несущих конструкций было принято решение о внесении изменений в проект. Договор на ремонтные работы был расторгнут. ПСД доработана (работу оплатила подрядная организация). В настоящий момент новое проектное решение готово. Внесены дополнения в техническое задание, размещен план-график для объявления торгов. Аукцион состоится в конце января - начале февраля 2024 года. Все работы планируются закончить к августу 2024 г. Для ремонта пищеблока в феврале 2024г. будет направлен пакет документов для конкурсного обора в региональный проект «Вкусная перемена». |
| 3 | Капитальный ремонт МБОУ «ООШ №2» ТГО (ремонт туалетных комнат, реконструкция пищеблока, ремонт ограждения кровли). | 2,6 | КБ | УО АТГО | В 2023г.: - вошли в проект «Вкусная перемена», за МБ произведен ремонт пищеблока, за ОБ поставлено оборудование и мебель для пищеблока; - выполнен ремонт ограждения кровли; - составлена смета на ремонт туалетных комнат, находится на проверке достоверности сметной стоимости. |
| 4 | Строительство МБДОУ «Детский сад №54» ТГО. | 134,0 | МБ | УО АТГО | В декабре 2021г. проведено инженерно-техническое обследование, выполнен и предоставлен технический отчет. В 2022г. на основании инженерно-технических обследований строительных конструкций КУМИ АТГО вынесено решение (№34 от 19.05.2022г.) о списании нежилого здания д/сада. Материалы, пригодные для вторичного использования (кровельное покрытие, фасад, окна, пожарные лестницы, двери), будут применены для ремонта д/садов №2, №5, №7. На сегодняшний день есть смета стоимостью 14 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству нового детского сада на 80-90 мест. Из-за отсутствия финансирования в МБ работы временно законсервированы. |
| 5 | Капитальный ремонт комплекса зданий по адресу ул. Молодёжная,1 (для дополнительного образования). | 60,0 | МБ | УО АТГО | В связи с необходимостью значительного финансирования работы ведутся поэтапно, разработана «дорожная карта»: - в 2022 г. проведено инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания мастерских и подготовлена техническая документация на проектирование капитального ремонта (реконструкции) здания мастерских; - в ноябре 2023г. проведены конкурсные мероприятия для проведения инженерных изысканий для капитального ремонта (реконструкции) объекта; - в 2024г. проведение конкурсных мероприятий по разработке ПСД, разработка подрядчиком ПСД; - ноябрь 2024г. - апрель 2025г. госэкспертиза и проведение конкурсных мероприятий для определения подрядчика для капитального ремонта (реконструкции) объекта; - в мае 2025г. – мае 2026г. запланировано осуществление ремонтных работ. В настоящее время проводятся инженерные изыскания (сроки работ до марта 2024г.). |
| 6 | Ремонтные работы ЗОЛ «Романтик» (установка спортивной площадки, малых игровых форм и теневых навесов. Ремонт кровли и фасада). | 0,553 | МБ | УО АТГО | В 2023г. установлено 2 теневых навеса, спортивная площадка, противопожарные двери. Ремонт кровли и фасада и кровли отложен на 2024-2025гг. из-за отсутствия финансирования. |
| 7 | Реконструкция трибуны и покрытия беговой дорожки городского стадиона «Локомотив» МАСУ ТГО «СК «Юность». | 10,0 | МБ | УКСМ АТГО | В связи с отсутствием финансирования работы отложены на 2025-2026 гг. В настоящее время проводятся работы по проектированию объекта (беговые дорожки). |
| 8 | Издание литературно – художественного альманаха «Тайгинские зори №15» | 0,1 | МБ | УКСМ АТГО | В 2023г. изданы 200 экземпляров журнала на сумму 100 000 руб. |
| 9 | Установка памятного знака тайгинцам – ликвидаторам аварии на ЧАЭС и служащим подразделения особого риска. | 1,8 | МБ | УЖК и ДХ АТГО | Летний период 2023г. памятный знак установлен. Торжественное открытие состоялось в празднование Дня города 05.08.2023г. |
| 10 | Реконструкция памятника «Солдата» | 2,3 | МБ | УЖК и ДХ и УКСМ АТГО | Работы выполнены в период июль-октябрь 2023г. |
| Сфера ЖКХ |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт а/дорог с нарезкой кюветов (частный сектор) | 65,2 | МБ | УЖК и ДХ | В 2023 году выполнены следующие работы: - ремонт автомобильнЫХ дорог в щебеночном исполнении по ул. Чапаева (от ул. Зелёной до ул. Кузбасской), ул. Шмидта (от ул. Советской до ул. Калинина), ул. Рабочая (от ул. Байдукова до Муслимовского парка), ул. Калинина (от ул. Кирпичной до Южной вытяжки), ул. Октябрьская (от ул. Трактовой до ул. Восточной), на сумму 17,9 млн. руб. - ремонт автомобильной дороги Тайга – Таёжный, протяженностью 7,5 км на сумму 35,4 млн. рублей. - ремонт автомобильной дороги Тайга – Водокачка, протяженностью 2,6 км на сумму 11,9 млн. рублей. |
| 12 | Ремонт а/дорог: - ул. Лермонтова; - ул. Томская Мероприятия по безопасности дорожного движения: Устройство тротуара; | 57,4 7,7 | ОБ, МБ ОБ, МБ | УЖК и ДХ | В 2023 году в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики Кузбасса» за счет областного бюджета при софинансировании местного бюджета в текущем году выполнены работы: - ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова (0,939 км) на сумму 36,5 млн. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Томская (0,846 км.) на сумму 22,8 млн. руб. Выполнено устройство тротуара по ул. Калинина (от ул. Байдукова до школы №34) – 7,7 млн. руб. |
| 13 | Капитальный ремонт уличного освещения: | 2,1 | МБ | УЖК и ДХ | В 2023 году выполнен ремонт уличного освещения: - пер. Динамовский (общей протяженностью 0,31 км); - ул. Калинина (от ул. Савинова до пр. Пролетарского), общей протяжённостью 0,27км; - ул. Пихтовая (от ул. Томской до ул. Железнодорожной), общей протяженностью 0,744км. Всего за 2023 год на территории ТГО заменено 37 светильников. |
| 14 | Установка остановочных павильонов: | 0,3 | МБ | УЖК и ДХ | В 2023 году установлено 2 остановочных павильона: ул. Добролюбова, р-зд Кузель |
| 15 | Установка детских площадок | 3,2 | МБ, ОБ, средства населения, средства предпринимателей, Юр. лиц | УЖК и ДХ | В 2023 году в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области – Кузбассе выполнены работы по благоустройству детской игровой площадки: - ул. 40 лет Октября, 23Б (с устройством основания и установкой игрового оборудования) на сумму 3,2 млн. руб. |
| 16 | Строительство 5-ти этажного дома по ул. Мира,3а |  | ФБ,ОБ,МБ | УЖК и ДХ | 28.12.2023г. завершено строительство 5-ти этажного 96-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Тайга, ул.Мира, д. 3А |
| 17 | Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (концессия ООО «ТВКХ» ) | 16,7 | ОБ | УЖК и ДХ | В 2023 году в рамках концессионного соглашения, заключенного с ОАО «СКЭК» выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей, а именно: 1.Частично выполнены работы по реконструкции ЦТП1, ЦТП3, ЦТП4,ЦТП5,ЦТП6,ЦТП,7, установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация (2022-ЦТП3) на сумму 3,0 млн. рублей. Данные работы будут продолжены в 2024 году; 2.Частично выполнены работы по установке блочно-модульной двухконтурной котельной вместо котельной №1 по ул. Почтовая на сумму 1,7 млн. рублей. Данные работы будут продолжены в 2024 году; 3.Выполнены работы по установке блочно-модульной двухконтурной котельной для подключения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тайга , ул. Герцена,17 на сумму 12,0 млн. рублей. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения, а именно: 1.Строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок на сумму 0,5 млн. рублей; 2.Установка насосов ВНС кв «3» на сумму 1,8 млн. рублей. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоотведения, а именно: 1.Установка насосов ГНС на сумму 11,4 млн. рублей; |
| 18 | Капитальный ремонт МКД | за счет средств собственников МКД | за счет средств собственников МКД | НКО «ФКР» | - капитально отремонтировано 8 кровель по адресам (ул. 40 лет Октября, 25; ул. 40 лет Октября, 29; ул. Лермонтова, 16; ул. Почтовая, 95; ул. Октябрьская, 95; квартал «А», 21; квартал «А», 3; п.Таежный ул.Школьная, 12). |
| 19 | Капитальный ремонт дворовых и общественных территорий | 9,5 | ФБ,ОБ,МБ,СС | УЖК и ДХ | - выполнен капитальный ремонт 2-х дворовых территорий по адресам (ул. Мира, 8; ул. Октябрьская, 37). Обустроены дворовые проезды, автопарковки, установлены лавочки и урны. - выполнены работы по капитальному ремонту общественной территории (2 этап) сквер по ул.40 лет Октября (устройство а/б покрытия и тротуарной плитки на спортивных, детских площадках, парковой зоны и тротуарах, освещение) |