Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 16.01.2025 № 2                                			       Тайгинский городской округ

О проекте плана наказов избирателей на 2025 год

и его исполнении за 2024 год

Заслушав информацию о проекте плана наказов избирателей на 2025 год и его исполнении за 2024 год, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Совет  народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о проекте плана наказов избирателей на 2025 год и его исполнении за 2024 год принять к сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Царева М.Б.).

Председатель Совета                                                      В.М.Басманов

Проект плана мероприятий по выполнению наказов избирателей

на 2025 год

| № п/п | Содержание наказа избирателей | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Примечание |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №34» ТГО | 318,4 | КБ | УО АТГО | Включение в региональную программу. |
| 2 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №32» ТГО (ремонт спортивного зала; модернизация гардероба) | 2,7 | МБ | УО АТГО | Декабрь 2024г. - направлен пакет документов на экспертизу сметной стоимости ПСД ремонта спортивного зала. Направлен пакет документов на участие в региональной программе «Школьное инициативное бюджетирование» для модернизации гардероба. Результат конкурсного отбора в феврале 2025г. |
| 3 | Капитальный ремонт МБОУ «ООШ №2» ТГО (ремонт туалетных комнат) | 2,6 | МБ | УО АТГО | Актуализация сметы на ремонт туалетных комнат и направление на экспертизу по определению достоверности сметной стоимости |
| 4 | Капитальный ремонт комплекса зданий по адресу ул. Молодёжная,1 (для дополнительного образования) | 60,0 | МБ | УО АТГО | Разработана «дорожная карта» для осуществления капитального ремонта (реконструкции) объекта. Работы ведутся по графику. 2025г. - проведение конкурсных мероприятий по разработке ПСД |
| 5 | Ремонт фасада и кровли ЗОЛ «Романтик» | 12,0 | МБ | УО АТГО | Подготовка пакета документов на участие в программе Минсельхоза для ремонта кровли и фасада здания лагеря. Результаты конкурсного отбора в марте 2025г. |
| 6 | Реконструкция трибуны и покрытия беговой дорожки городского стадиона «Локомотив» МАСУ ТГО «СК «Юность» | 10,0 | МБ | УКСМ АТГО | В связи с отсутствием финансирования работы запланированы на 2026-2027 гг. |
| 7 | Ремонт первого этажа МКД под размещение Исторического музея |  | МБ | АТГО, УЖКиДХ и УКСМ АТГО | В связи с отсутствием финансирования работы отложены на 2026-2027 гг. |
| Сфера ЖКХ |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт а/дорог: ул. Никитина (от пр. Кирова до ул. Щетинкина); ул. Октябрьская (от Томского переезда до ул. Никитина) ул. Щетинкина (от ул. Чкалова до ул. Никитина) пр. Кирова (от пер. Гончарного до путепровода (2 этап)) | 11,06 16,9 13,3 18,1 Итого: 59,36 | ОБ, МБ | УЖК и ДХ |  |
| 9 | Установка детских площадок: ул. Кузнецова | 4,4 | ОБ, МБ, ИП, население | УЖК и ДХ |  |
| 10 | Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (концессия ООО «ТВКХ»): 1.Установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р. Яя; 2.Строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок; 3.Проектирование и строительство водопровода от ул. Трактовая до ул.Зеленая Д-100 мм, L = 600п.м. и Д-50 мм L = 250 п.м. (вывод из эксплуатации скважины №26); 4. Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 4 с автоматизацией; 5. Установка блочно-модульной двухконтурной котельной вместо котельной Приют по ул. Трудовые резервы, 18 – 600 кВт (2х300) | 6,7 3,0 15,4 22,0 24,2 Итого: 71,3 | ОБ |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт МКД (44 дома) | за счет средств собственников МКД | СС | УЖК и ДХ |  |
| 12 | Капитальный ремонт общественной территории: Сквер по ул. Мира | 4,5 | ФБ, ОБ, МБ | УЖК и ДХ |  |

Исполнение плана мероприятий по выполнению наказов избирателей

за 2024 год

| № п/п |  | Содержание наказа избирателей | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №34» ТГО | 318,4 | КБ | УО АТГО | В 2021 году подготовлен и направлен пакет документов для включения в областную программу «Моя новая школа» на 2022 год, но в связи с изменениями законодательства и новыми требованиями возникла необходимость внести коррективы в документацию для включения школы в данную программу на капитальный ремонт всего здания школы в 2024 году. В январе 2023 года прошел предтехсовет в Министерстве образования Кузбасса, на котором была доказана необходимость капитального ремонта школы. Проектировщик подготовил ПСД, дизайн-проект, состоялось заседание технического совета, устранены замечания и документы направлены на госэкспертизу. В конце декабря 2024г. получено положительное заключение государственной экспертизы. |
| 2 |  | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №32» ТГО: - замена перекрытий и кровли над спортивным и актовым залами; - ремонт пищеблока | 14,6 8,9 5,7 | МБ | УО АТГО | 2022г. – подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли над спортзалом и актовым залами, проведена экспертиза достоверности сметной стоимости ПСД. Февраль 2023г. - объявление конкурсных мероприятий для осуществления капитального ремонта кровли. В июле 2023 г. в результате дополнительных обследований несущих конструкций было принято решение о внесении изменений в проект. Договор на ремонтные работы был расторгнут. ПСД доработана (работу оплатила подрядная организация). 2024г. – отремонтирована крыша над спортивным и актовым залами, столовой и теплым переходом школы. Май-август 2024г. - в рамках регионального проекта «Вкусная перемена» модернизирован пищеблок школы. |
| 3 |  | Капитальный ремонт МБОУ «ООШ №2» ТГО (ремонт туалетных комнат, замена ограждения) | 1,0 | КБ | УО АТГО | В 2024г. выполнена замена ограждения территории. В связи с отсутствием финансирования ремонт туалетных комнат отложен на 2025-2026 гг. |
| 4 |  | Строительство МБДОУ «Детский сад №54» ТГО |  | МБ | УО АТГО | В 2025 году будет ликвидирован МБДОУ «Детский сад №54» ТГО, так как здание детского сада не пригодно для дальнейшего использования и количество детей в городе уменьшается. В имеющихся дошкольных образовательных организациях имеется достаточно свободных мест. |
| 5 |  | Капитальный ремонт комплекса зданий по адресу ул. Молодёжная,1 (для дополнительного образования) | 60,0 | МБ | УО АТГО | В связи с необходимостью значительного финансирования работы ведутся поэтапно, разработана «дорожная карта»: - в 2022 г. проведено инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания мастерских и подготовлена техническая документация на проектирование капитального ремонта (реконструкции) здания мастерских; - в ноябре 2023г. проведены конкурсные мероприятия для проведения инженерных изысканий для капитального ремонта (реконструкции) объекта; - в феврале 2024г. проведены инженерно-изыскательные работы; - в 2024г. собраны коммерческие предложения, внесены изменения в план-график, разработано техническое задание на реконструкцию здания. |
| 6 |  | Ремонт кровли и фасада ЗОЛ «Романтик» | 12,0 | МБ | УО АТГО | Ремонт кровли и фасада и кровли отложен на 2025-2026гг. из-за отсутствия финансирования. |
| 7 |  | Реконструкция трибуны и покрытия беговой дорожки городского стадиона «Локомотив» МАСУ ТГО «СК «Юность» | 10,0 | МБ | УКСМ АТГО | В 2024г. пройдена государственная экспертиза и получено положительное заключение на проектно-сметную документацию по проекту «Капитальный ремонт беговых дорожек спортивного ядра стадиона МАСУ ТГО «СК Юность». В связи с отсутствием финансирования работы отложены на 2025-2026 гг. |
| 8 |  | Ремонт первого этажа МКД под размещение Исторического музея |  | МБ | АТГО, УЖКиДХ и УКСМ АТГО | В связи с отсутствием финансирования работы отложены на 2025-2026 гг. |
| 9 |  | Благоустройство спортивной площадки «Юность» (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652401, Кемеровская область - Кузбасс, г. Тайга, ул. Октябрьская, 8. | 2,4 | МБ, ОБ | АТГО, УКСМ АТГО | В 2024 году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» благоустроена площадка с уличными тренажерами: уложен асфальт, бесшовное резиновое покрытие, установлены три комплекса воркаут и семь уличных тренажёров. |
| Сфера ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт а/дорог с щебёночным покрытием в том числе частный сектор |  | 7,0 | МБ | УЖК и ДХ | В 2024 году выполнены следующие работы: ремонт автомобильных дорог частного сектора в щебеночном исполнении, общей протяженностью 3,4км: - ул. Никитина; - ул. Коммунистическая; - ул. Садовая; - ул. Дзержинского (от ул. Чкалова до ул. Деповской), - ул. Комсомольская (от ул. Калинина до ул. Интернациональной), - ул. Подгорная (от ул. Чкалова до ул. Деплвской); - ул. Овчинникова ; - а/д Тайга - Кедровый |
| 11 | Ремонт а/дорог: - ул. Советская; - ул. Байдукова - пр. Кирова (1 этап) -ул. Шевченко, ул. Лесная Мероприятия по безопасности дорожного движения: - устройство тротуара; - ремонт светофорного объекта |  | 63,7 7,4 | ОБ, МБ ОБ, МБ | УЖК и ДХ | В 2024 году в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса» за счет областного бюджета при софинансировании местного в текущем году выполнены работы: - ремонт автомобильной дороги по ул. Советской (0,895 км) на сумму 23,4 млн. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Байдукова (1,023 км) на сумму 22,9 млн. руб. - ремонт автомобильной дороги по пр. Кирова (первый этап )(1,0км) на сумму 2,6 млн. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко, ул. Лесной (0,372км) на сумму 14,8 млн. руб. Общая протяженность отремонтированных дорог в асфальте составляет – 3,29км. Выполнено: - устройство тротуара и освещения по пр. Кирова (от ж/д №72 до путепровода), протяженностью 0,585км – 4,5 млн. руб.; - устройство тротуара и освещения по ул. Никитина (от пр. Кирова до ул. Щетинкина ), протяженностью 0,240 км – 2,3 млн. руб.; -устройство тротуара по ул. Советской, протяженностью 0,895 км Общая протяженность тротуаров в 2024 году – 1,72 км |
| 12 | Капитальный ремонт уличного освещения: |  | 1,0 | МБ | УЖК и ДХ | В 2024 году выполнен ремонт более 500м уличного освещения: - ул. Телеграфная (от ул. Байдукова до ул. Красноармейской); протяженностью 0,25км; - ул. Нечая (от ул. Савинова до пр. Пролетарского), протяжённостью 0,27км. Всего за 2024 год на территории ТГО заменено 198 светильников уличного освещения |
| 13 | Установка детских площадок |  | 2,1 | МБ | УЖК и ДХ | В 2024 году установлены 3 детские площадки: - ул. Почтовая – ул. Савинова; - ул. Чивилихина; - ул. Некрасова – ул. Гризодубова |
| 14 | Реконструкция водовода от насосной станции 2-го подъёма водозабора на р. Яя до города Тайга Кемеровской области - Кузбасса |  | 240,5 | ФБ, ОБ, МБ | УЖК и ДХ | В 2024 году проведены работы по реконструкции напорного водовода, протяженностью 5,8 км, диаметр водовода 450мм |
| 15 | Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (концессия ООО «ТВКХ») |  | 50,9 | ОБ | УЖК и ДХ | В 2024 году в рамках концессионного соглашения, заключенного с ОАО «СКЭК» выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей, а именно: 1. Установка блочно-модульной двухконтурной котельной вместо котельной № 1 по ул. Почтовая, 135д– 1800 кВт (3х600) на сумму 30,5 млн. рублей; 2. Установка блочно-модульной двухконтурной котельной вместо котельной п. Кузель по ул. Школьная, 14а– 600 кВт (2х300) на сумму 19,7 млн. рублей; 3. Установка блочно-модульной двухконтурной котельной вместо котельной Приют по ул. Трудовые резервы, 18 – 600 кВт (2х300) на сумму 0,7 млн. рублей. В следующем году данные работы будут продолжены |
| 16 | Капитальный ремонт МКД |  | за счет средств собственников МКД | за счет средств собственников МКД | НКО «ФКР» | - капитально отремонтировано 14 кровли по адресам (ул. Маслова, 2; ул. Советская, 240а; ул.Северная, 3а; ул.Привокзальная, 11а; ул.Почтовая, 70/1; ул.Октябрьская, 53; ул.Октябрьская, 14; ул.Щетинкина, 70; ул.Щетинкина, 77; ул.Октябрьская, 57; ул.Щетинкина, 72; ул.Щетинкина, 74; пр.Кирова, 34; пр.Кирова, 36а). Капитальный ремонт 10 кровель еще находятся в работе |
| 17 | Капитальный ремонт дворовых и общественных территорий |  | 11,1 | ФБ, ОБ, МБ, СС | УЖК и ДХ | - выполнен капитальный ремонт 3-х дворовых территорий по адресам: - ул. Мира, 4; - ул. 40 лет Октября, 25; - ул. Октябрьская, 57. Обустроены дворовые проезды, автопарковки, установлены лавочки и урны. Выполнены работы по капитальному ремонту общественной территории: - тротуар по ул. 40 лет Октября (устройство покрытия из тротуарной плитки, освещение) |