Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 21.01.2021 № 3                         			       Тайгинский городской округ

О проекте плана наказов избирателей на 2021 - 2022 годы

и его исполнении за 2020 год

Заслушав информацию о проекте плана наказов избирателей на 2021 - 2022 годы и его исполнении за 2020 год, руководствуясь статьей 28 Устава Тайгинского городского округа,   Совет  народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о проекте плана наказов избирателей на 2021 - 2022 годы и его исполнении за 2020 год принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», в газете «Тайгинский рабочий» разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета                                                      В.М.Басманов

- Проект плана мероприятий по выполнению наказов избирателей

на 2021-2022 годы.

| № п/п | Содержание наказа избирателей | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Сумма, тыс. руб | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Сумма, тыс. руб | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ремонт а/дорог с нарезкой кюветов (частный сектор ) | 0 | МБ | УЖК и ДХ | 2000,0 | МБ | УЖК и ДХ | 2000,0 | МБ | УЖК и ДХ |
| 2 | Капитальный ремонт а/дорог | 16000,0 | МБ | УЖК и ДХ | 35000,0 | ОБ | УЖК и ДХ | 40000,0 | ОБ | УЖК и ДХ |
| 3 | Капитальный ремонт уличного освещения: Ул.Маслова (от 40 лет Октября до Щетинкина 68А); Ул.Советская (от дома № 127 ул.Советской до пер.Кирпичный;) Участок от Квартала А до ул.Чкалова (по ул.Октябрьская); Ул.Трудовые резервы (от ж/д переезда до ул.Локомотивная); | 0 | МБ | УЖК и ДХ | 3000,0 | МБ | УЖК и ДХ | 3000,0 | МБ | УЖК и ДХ |
| 4 | Установка остановочных павильонов: Ул.Чкалова (2шт.) | 0 | МБ | УЖК и ДХ | 1250,0 | МБ | УЖК и ДХ | 500,0 | МБ | УЖК и ДХ |
| 5 | Установка детских площадок:: ул.Изотова, ДК | 500,0 | МБ,ОБ | УЖК и ДХ | 500,0 | МБ | УЖК и ДХ | 500,0 | МБ | УЖК и ДХ |
| 6 | Строительство 5-ти этажного дома по ул.Мира,3а | 78915,9 | ФБ,ОБ,МБ | УЖК и ДХ |  | ФБ, ОБ, МБ | УЖК и ДХ | - | - | - |
| 7 | Строительство 3-х этажного дома по ул.Квартал А,11 | - | - | - | - | - | - | 33199,4 | ФБ, ОБ,МБ | УЖК и ДХ |
| 8 | капитальный ремонт здания по ул.Советская,234А (бывшее общежитие ПМС) | 9950,0 | МБ | УЖК и ДХ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Разработка ПСД на реконструкцию здания по ул.Молодежная,1 (бывшее общежитие ГПТУ) | 0 | МБ- | УЖК и ДХ | 5000,0 | МБ | УЖК и ДХ | - | МБ | УЖК и ДХ |
| 10 | Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (концессия ООО «ТВКХ») | 0 | ОБ | УЖК и ДХ | 21228,9 | ОБ | УЖК и ДХ |  | ОБ | УЖК и ДХ |
| 11 | Капитальный ремонт МКД | 30476,4 | СС | УЖК и ДХ | 31461,5 | СС | УЖК и ДХ |  | СС | УЖК и ДХ |
| 12 | Капитальный ремонт дворовых и общественных территорий | 7132,8 | ФБ, ОБ,МБ,СС | УЖК и ДХ | 7647,3 | ФБ, ОБ,МБ,СС | УЖК и ДХ | 7460,8 | ФБ ,ОБ,МБ,СС | УЖК и ДХ |

- Исполнение наказов избирателей за 2020 год в социальной сфере.

| № п/п | Содержание наказа избирателей | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство здания МАОУ «СОШ №160» ТГО (ул. Кирова, 57) (330 мест с бассейном) | 789,0 | КБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) |  |  |  |  |  |  | В работе. Срок сдачи объекта – ориентировочно май 2021 г., ввод в эксплуатацию – сентябрь 2021 г. |
| 2 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №34» ТГО (замена перекрытий и кровли, замена полов, системы отопления, замена окон, замена электропроводки, водоснабжения, теплоснабжения, канализация, ремонт фасада и отмостки, несущих стен и конструкций) |  |  |  |  |  |  | 69,0 | КБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) | В 2020г. выполнен проект и получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Подготовлен и направлен пакет документов для включения в областную программу «Моя новая школа» на 2022 год. Ведется работа по отбору кампаний для разработки дизайн – проекта. |
| 3 | Обновление автопарка школьных автобусов (1 автобус - МБОУ «СОШ №32» ТГО) | 3,0 | ФБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Договор подписан в декабре 2020г., получение - 1 квартал 2021 г. |
| 4 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №54» ТГО (замена электропроводки, водоснабжения, теплоснабжения, канализация, замена внешнего ограждения, ремонт фасада и отмостки, благоустройство территории) |  |  |  | 18,0 | МБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) |  |  |  | Выполнено частично. В 2020 г. произведен капитальный ремонт фасада, заменены окна, перекрыта кровля, установлены эвакуационные лестницы со 2 этажа. Стоимость работ – 7 159 400 руб. Долг перед подрядчиком 1 991 900 руб. Необходим ремонт внутренних помещений. Стоимость работ – 18 007 230 рублей. В связи с отсутствием финансирования в 2021г. работы законсервированы. |
| 5 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №32» ТГО (замена перекрытий и кровли, замена полов, системы отопления, замена окон, замена электропроводки, водоснабжения, теплоснабжения, канализация, замена внешнего ограждения, ремонт фасада и отмостки, благоустройство территории). Подготовка помещений для центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование» | 2,1 | МБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) | 10,2 | МБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) |  |  |  | Выполнено частично. В августе - сентябре 2020г.заменено внешнее ограждение по периметру. Стоимость работ – 1 070 700 руб. Оставшиеся работы запланированы на 2021/2022 годы. В сентябре 2020 г. открыт центр «Точка роста», в котором произведен капитальный ремонт 2-х кабинетов и холла 2-го этажа, лестничных площадок. Стоимость ремонтных работ – 1 530 400 руб. из МБ. Оснащение оборудованием на сумму 1 613 500 руб. (ФБ – 884 900 руб., ОБ – 728 600 руб.) |
| 6 | Капитальный ремонт МБОУ «ООШ №2» ТГО (ремонт туалетных комнат, реконструкция пищеблока) |  |  |  | 1,0 | МБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) | 10,0 | КБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) | Не выполнено. Отсутствие финансирования. Работы отложены на 2021/2022гг. |
| 7 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №2» ТГО (замена перекрытий и кровли, замена полов, системы отопления, замена окон, замена электропроводки, водоснабжения, теплоснабжения, канализация, замена внешнего ограждения, ремонт фасада и отмостки, благоустройство территории) |  |  |  | 6,8 | МБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) |  |  |  | Выполнено частично. В октябре 2020г. произведен капитальный ремонт электропроводки. Стоимость работ – 460 000 руб. Долг – 267 980 руб. |
| 8 | Капитальный ремонт комплекса зданий по адресу ул. Молодёжная,1 (для дополнительного образования) |  |  |  |  |  |  | 18,0 | МБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) | Не выполнено. Отсутствие финансирования. Работы отложены на 2022 г. |
| 9 | Благоустройство здания МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО (в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) | 1,0 | МБ | С.А. Сухонда (начальни УО администрации ТГО) |  |  |  |  |  |  | Выполнено. В летне – осенний период 2020г. демонтировано печное отопление и установлен электрокотел; проложены сети наружной канализации с обустройством выгребной ямы; установлены раковины и унитазы, бойлеры с подводкой воды; заменены деревянные окна на ПВХ, установлены утепленные входные двери; произведен ремонт полового покрытия; демонтирована перегородка, разделяющая здание школы; сделан косметический ремонт; отремонтировано крыльцо, тротуар. Стоимость работ – 1 053 500 руб. Долг – 710 800 руб. |
| 10 | Ремонтные работы ЗОЛ «Романтик» | 4,0 | МБ | С.А. Сухонда (начальник УО администрации ТГО) |  |  |  |  |  |  | Выполнено. В мае-июне 2020 г. произведены следующие работы: заменены окна на ПВХ, проведена перепланировка и дооборудование пищеблока, замена дверей, установлены новые душевые и унитазы, заменена входная зона, произведен капитальный ремонт крыльца, установлен пандус. Произведен косметический ремонт, заменено половое покрытие, произведена перепланировка обеденного зала. Стоимость работ 3 500 000 руб. Долг - 1 213 400 руб. |
| 11 | Реконструкция трибуны МАСУ ТГО «СК «Юность» г. Тайга, пр. Кирова, д.1б |  |  |  |  |  |  | 3,5 | МБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) | В августе 2020г. выполнен демонтаж старой трибуны – стоимость работ 105 000 руб. В связи с отсутствием финансирования в 2021г. работы перенесены на 2022г. |
| 12 | Реконструкция футбольного поля стадиона и покрытия беговой дорожки МАСУ ТГО «СК «Юность» г. Тайга, пр. Кирова д.1б | 0,4 | МБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) | 12,0 | МБ, ВБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) |  |  |  | Выполнено частично. В 2020г. выполнен проект и получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию – стоимость работ 405 000 руб. Ведутся переговоры с ОАО «РЖД» о софинанисровании ремонта футбольного поля в 2021г.– стоимость работ 12 181 000 руб. |
| 13 | Издание литературно – художественного альманаха «Тайгинские зори №12», посвященного 300 – летию Кузбасса | 0,09 | МБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) |  |  |  |  |  |  | Выполнено. В августе 2020г. изданы 300 экземпляров журнала (с приложением) на сумму 126 000 руб. |
| 14 | Ремонт фасада и козырька художественного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств № 10» ТГО по адресу: г. Тайга, пр. Кирова, 40 | 0,2 | МБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) |  |  |  | 0,7 | МБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) | Выполнено частично. В августе 2020г. произведен капитальный ремонт козырька над входом и крыльца, установлен пандус и новая входная дверь – стоимость работ 273 000 руб. Необходимо 700 000 руб. на облицовку фасада. В связи с отсутствием финансирования в 2021г. работы на 2022г. |
| 15 | Ремонт фасада и внутренняя отделка / Создание безопасных условий пользования помещением МБУ «Централизованная библиотечная система ТГО» библиотека-филиала №4 и МБУ «Исторический музей ТГО» по адресу: г. Тайга ул. Почтовая 99 | 0,2 | МБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) |  |  |  |  |  |  | Выполнено. В летне-осенний период 2020г. перенесен центральный вход на южную сторону здания, произведен ремонт фойе и установка пандуса – стоимость работ 250 000 руб. |
| 16 | Благоустройство парка «Юбилейный», г.Тайга пр.Кирова,1 (установка детской площадки) | 0,2 | МБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) | 5,0 | ОБ | Ю.В. Дроняева (УКСМ администрации ТГО) |  |  |  | Выполнено частично. В 2020г. выполнено освещение летней сцены – стоимость работ 276 000 руб. В связи с отсутствием финансирования запланировано на 2021г. в рамках регионального проекта «100 детских площадок Кузбасса» установить игровую форму – стоимость работ 500 000 руб. из ОБ. |
| 17 | Установка памятного знака пограничникам | 0,4 | МБ | В.Н. Калашников (Совет ветеранов) |  |  |  |  |  |  | Исполнено. |
| 18 | Установка памятного знака тайгинцам – участникам ликвидации последствий ЧАЭС |  |  |  | 0,5 | МБ | В.Н. Калашников (Совет ветеранов) |  |  |  | Отсутствие финансирования. |

- Исполнение плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2020 год в сфере ЖКХ.

| № п/п | Содержание наказа избирателей | 2020 год | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | 2020 год, млн. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт а/дорог с нарезкой кюветов (частный сектор ) | 15,0 | МБ | УЖК и ДХ | 13,7 | В 2020г.-выполнена подсыпка щебнем 22,2 тыс.м2 (4,5км.). По улицам: - ул.Аэроклубная (от ул.Некрасова до ул.Калинина) -ул.Герцена (от Некрасова до Калинина) -ул.Гризодубовой -ул.Изотова (от Некрасова до Горького) -ул.Комсомольская (от Некрасова до Рабочей) -ул.Некрасова (от Комсомольской до Аэроклубной) -ул.Некрасова (от Изотова до Гризодубовой) -ул.Рабочая (от Аэроклубной до Комсомольской) - ул.Шмидта (от Некрасова до Калинина) |
| 2 | Капитальный ремонт а/дороги по ул.40 лет Октября | 4,9 | МБ | УЖК и ДХ | 4,9 | Закончен капитальный ремонт дороги по ул.40 лет Октября (от ул.Тилемзейгера до ул.Чкалова) |
| 3 | Капитальный ремонт уличного освещения: | 4,7 | МБ | УЖК и ДХ | 2,8 | В 2020г. выполнены работы по пр.Пролетарскому, ул.Байдукова (въезд в город)- установлено 48 светильников, ул.Молодежная1-Мира,8; участок от п/провода до ул.Молодежной, ул.Мира 3В до ул.Мира 1А; ул.Лермонтова |
| 4 | Установка остановочных павильонов: | 1,3 | МБ | УЖК и ДХ | 1,2 | В 2020г. установлено 5 остановочных павильонов с устройством заездных карманов: ул.Советская (сш.2); ул.Томская, ул.Пихтовая |
| 5 | Установка детских площадок | - | МБ | УЖК и ДХ | - | В 2020г.- детские площадки не устанавливались из-за отсутствия финансовых средств |
| 6 | Реализация проекта «Реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на р.Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г.Тайга | 146,0 |  |  | 144,8 | В 2020 г. Оборудование запущено в эксплуатацию. Выполнены СМР по устройству РЧВ 1000 м3 и устройству нового водозаборного сооружения. |
| 7 | Строительство 3-х этажного дома по ул.Советской (р-он ПМС) | 30,7 | ФБ,ОБ,МБ | УЖК и ДХ | 33,2 | В 2020 году завершилось строительство 3-х этажного 2-х подъездного жилого дома, по адресу: г.Тайга, ул. Советская, д.234 Б для переселения 10 семей из ветхого жилья, 1 многодетной семьи, в соответствии с 129-ОЗ. В соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на строительство указанного дома, при выполнении благоустройства т установлены малые архитектурные формы (детская площадка, скамейки). |
| 8 | Открытие автобусного маршрута по ул.Советской (р-он ПМС) |  |  |  |  | Открытие автобусного маршрута выполнено |
| 9 | Капитальный ремонт а/дороги по ул.Чкалова | 31,5 | ОБ,МБ | УЖК и ДХ | 4,9 | Выполнены работы: устройство дренажа, отсыпка щебнем |
| 10 | Капитальный ремонт а/дороги по ул.Шевченко |  |  |  | 9,4 | В 2020 г. выполнены работы по капитальному ремонту: очистка прилегающей территории от кустарника, устройство водоотводных кюветов и укладка водопропускных труб. Выполнен капитальный ремонт 140 м. асфальтового покрытия. |
| 11 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания по ул.Советская,234А (бывшее общежитие ПМС) |  | МБ | УЖК и ДХ | 3,6 | 14.02.2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тайга, ул. Советская, 234 А на общую сумму 3 560 285 руб. В соответствии с условием контракта произведены следующие виды работ: ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, замена отопительной системы. В 1 квартале 2021 года планируется завершить ремонт указанного здания. |
| 12 | Строительство 5-ти этажного 96-ти квартирного жилого дома, по адресу: г.Тайга. ул. Мира. д. 3А |  |  |  |  | В 2020 году началось строительство 96-ти квартирного 5–ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: г.Тайга, ул. Мира, д.3 А. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект, а так же получено разрешение на строительство 10.07.2020 г. заключены муниципальные контракты на инвестирование в строительство многоквартирного дома. В настоящее время ведется работа по выполнению 0 цикла. В указанном МКД планируется реализовать лимиты финансовых средств по 185-ФЗ (переселение из аварийного жилья), 5-ФЗ (ВБД), 129-ОЗ, 134-ОЗ (дети-сироты), 58-ОЗ (займы и социальные выплаты). Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2022 года. |
| 13 | Разработка ПСД на реконструкцию здания по ул.Молодежная,1 (бывшее общежитие ГПТУ) |  |  |  | - | Не выполнено из-за отсутствия финансовых средств |
| 14 | Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (концессия ООО «ТВКХ») |  |  |  | 178,3 | В 2019 г. проведены работы но консервации скважин в городе Тайга с переводом водоснабжения на водозабор реки ЯЯ. Для того дополнительно построены 3 ПНС и модернизированы 2 насосные станции. В посёлках Кузель, Кедровый и Пихтовый установлено оборудования очистки воды поступающих их артезианских скважин. На НФС ЯЯ установлена котельная «Терморобот» В 2020 г. закончены работы по замене двух ниток магистрального водовода от НФС ЯЯ до станции второго подъёма. Выполнены работы по модернизации оборудования скважины в п. Сураново. |