Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 21.05.2026 № 31                              			       Тайгинский городской округ

Об исполнении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, за 2025 год

Заслушав информацию об исполнении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, за 2025 год, руководствуясь       статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Совет народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, за 2025 год принять к сведению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Царева М.Б.).

Председатель  Совета                                                   В.М.Басманов

Об исполнении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, за 2025 год

23.09.2019 между администрацией Тайгинского городского округа,               ООО «ТВКХ» и департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области было заключено концессионное соглашение №2019/1-ТВКХ, которое предусматривает передачу имущества Тайгинского городского округа для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению города Тайга. Срок действующего соглашения 31.12.2028.

В соответствии с приложением №5 к концессионному соглашению  на 2025 год запланированы следующие мероприятия:

| п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р.Яя | 6 641,98 |
| 2 | Проектирование и строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Д-100мм, L=600п.м. и Д-50мм L=250п.м. (вывод из эксплуатации скважины №26) | 15 128,15 |
| 3 | Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок | 3 070,83 |
| 4 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК (СМР) | 21 020,00 |

Все запланированные работы  ООО «ТВКХ» были выполнены. Всего в 2025 году были выполнены работы на общую сумму 45 860,96  тыс. руб.

03.11.2021 между муниципальным образованием Тайгинский городской округ, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью - Кузбасса в лице министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса было заключено концессионное соглашение №5/ТГО в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Тайгинского городского округа.

Инвестиционной программой запланировано на 2025 год следующие мероприятия:

| п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 4 с автоматизацией | 21 957,21 |
| 2 | Установка блочно – модульной котельной по ул. Трудовые резервы, 18 | 12 948,53 |
| 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждений, системы видеонаблюдения котельной Центральная | 17 616,29 |

Все запланированные работы  ООО «СКЭК» были выполнены. Всего в         2025 году были выполнены работы на общую сумму 52 522,03  тыс. руб.

16.12.2024 между муниципальным образованием Тайгинский городской округ, ООО «СКЭК» и Кемеровской областью - Кузбасса в лице министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса было заключено концессионное соглашение №2024/ТГО в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Тайгинского городского округа.

Инвестиционной программой запланировано на 2025 год следующие мероприятия:

| п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство тепловой сети от новой котельной п.Таежный, ул.Школьная, 7а | 2000,00 |

Все запланированные работы ООО «СКЭК» были выполнены. Всего в           2025 году были выполнены работы на общую сумму 2 000,00  тыс. руб.