Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 19.08.2021 № 55                              			       Тайгинский городской округ

О выполнении мероприятий по подготовке

к отопительному сезону 2021 – 2022 г.г.

Заслушав информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021 – 2022 г.г., руководствуясь статьей 28 Устава Тайгинского городского округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021 – 2022 г.г. принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета                                     В.М. Басманов

Информация о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону  2021-2022 годов

К прохождению предстоящего зимнего сезона 2021-2022 г.г. необходимо подготовить:

- 14 Котельных (из них 7 частных котельных, 6 муниципальных котельных согласно договора аренды переданы на обслуживание в ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая Компания», 1котельная в хоз. ведении ГП АТП КО);

- 7 ЦТП

- 38,2 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении);

- 121,5 км водопроводных сетей;

- Водозабор, 4 насосных станции;

- 26,773 км канализационных сетей.

На реализацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры будет направлено 80,489 млн. рублей средства предприятий (тарифный источник):

В ходе подготовки к отопительному периоду осуществляется капитальный и текущий ремонт:

Замена 0,780 км ветхих тепловых сетей (выполнено 91,8%).

Выполнено: ремонт тепловой изоляции магистрального трубопровода тепловой сети от Центральной Котельной до ул. Чкалова  - 280 м; капитальный ремонт  тепловой сети с заменой теплоизоляции по ул. Ключевая 5 до ЦТП №2 – 230м; капитальный ремонт тепловой сети с заменой теплоизоляции по ул. Ключевая - Строительная 170 м (70,0 м будет выполнено до 01.09.2021 года); замена участка сети ГВС на ЦТП №4 - 100 м.

Выполнен ремонт 0,600 км ветхих водопроводных сетей (выполнено 100%);

(капитальный ремонт водопровода по ул.Молокова от дома №30 до ВРК-1).

Выполнены работы:

- по строительству нового напорного водовода между насосными станциями первого и второго подъемов городского водозабора на р.Яя;

- водоприемный колодец (закончен монтаж нового насосного оборудования);

- на НС 1 подъема запущены в работу станции приготовления и дозирования реагентов (коагулянта и флокулянта) в автоматическом режиме работы;

- произведен монтаж и запуск в работу установки станции по очистке воды с целью доведения качества питьевой воды, подаваемой потребителям в соответствии СанПиН «Вода питьевая»: в п.Сураново на скв. №23. Станция представляет собой многосекционные двухступенчатые водоочистные сооружений серии ”ВодОС MS FFL 05-2162 EG JK”. Система очистки установлена в помещении вновь смонтированных блочного модульных зданиях, после очистки вода складируется в резервуары чистой воды и далее подается потребителю. Станция работает в автоматическом режиме;

- закончена реконструкция водонапорной насосной станции (ВНС) «Квартал Б» с заменой насосного оборудования и внедрением автоматизации работы насосов по давлению с частотным регулированием (ВНС переведена в автоматический режим работы);

- закончена реконструкция водонапорной насосной станции (ВНС) «ШЧ» с заменой насосного оборудования и внедрением автоматизации работы насосов по давлению с частотным регулированием (ВНС переведена в автоматический режим работы).

Разрабатываются и утверждаются проекты:

На объектах водоснабжения:

- реконструкции ВНС кв 3 с заменой насосного оборудования и внедрением автоматизации работы насосов по давлению с частотным регулированием, устройство односкатной кровли на здании ВНС.

На объектах водоотведения:

- строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК - проект на госэкспертизе;

- проектирование и реконструкция ГНС и КНС с заменой насосного оборудования и непрерывной передачей данных на пульт диспетчерской службы.

Всего подготовлено 9 котельных (64%),  5 ЦТП (71%).

В ходе подготовки к отопительному периоду осуществляется капитальный и текущий ремонт:

30 котлов - выполнено 73% (22 котла);

205 единиц вспомогательного оборудования (выполнено 61%);

на котельных и ЦТП выполнены работы по ремонту насосного оборудования, ревизия циркуляционных и подпиточных насосов, дымососов, запорно-регулирующей арматуры систем теплоснабжения и ГВС;

на 80% выполнен капитальный ремонт кровли и здания ЦТП №4;

на котельной п. Кедровый произведен ремонт пластинчатого теплообменника ТИ 18;

на Центральной котельной:

- выполнен ремонт подогревателя сетевой воды;

- произведена замена вариаторов ПМЗ-600 на пневмозабрасыватели;

- произведена замена экономайзера.

В стадии завершения работы по подготовке Центральной котельной (будет выполнена замена ленты и роликов конвейера углеподачи).

От намеченного плана работ в целом выполнение составило в среднем  70%.

Отопительный сезон был закончен 12 мая, по окончанию которого теплоснабжающими организациями проведены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования отопительных сетей согласно п.9.2.13. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В ходе проведения испытаний утечек не выявлено.

С 01.01.2021 года Кузбасским отделом Сибирского управления Ростехнадзора выездных проверок Тайгинского отделения ООО «ТВКХ» не проводилось.   Сибирским управлением Ростехнадзора планируется провести выездную проверку Тайгинского отделения ООО «ТВКХ» в период с 18 по 28 августа текущего года.

В период с 27.07.2021 по 31.07.2021 года Кузбасским отделом Сибирского управления Ростехнадзора проводилась выездная проверка ООО «ТайгаЭнергоСервис», предприятию было выдано предписание с выявленными нарушениями. Всего было выявлено 34 нарушения, из них 33 замечания были устранены, по п.5 «Отсутствует утвержденный перечень строительных конструкций зданий и сооружений, подлежащих освидетельствованию» в Кузбасский отдел Сибирского управления Ростехнадзора было направлено письмо об отсрочке и переносе срока исполнения.

К отопительному сезону 2020-2021 г.г. необходимо подготовить 260 МКД, из них 188 домов с центральным отоплением.

На территории городского округа работы по обслуживанию и содержанию жилого фонда выполняют 3 управляющие компании: ООО УК «Домсервис Тайга», МУП «УК ЖКХ», ООО УК «Удобный Сервис».

В настоящее время управляющими компаниями в 90 домах выполнена промывка тепловых систем (48%).

Обслуживающими жилой фонд управляющими компаниями выполняются следующие виды работ:

- замена и ревизия запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей;

- текущий ремонт кровли;

- замена и ремонт подъездных и тамбурных дверей;

- замена и ремонт подъездных рам;

- ремонт водосточных систем;

- работы по утеплению тамбуров, прочистке вентиляционных каналов и дымовых труб, ревизии и замене электропроводки и электрооборудования и другие работы.

Выполнение намеченных работ составило в среднем более 65%.

По программе Капитального ремонта МКД – будет выполнен капитальный ремонт кровли на 15 домах на сумму 30,5 млн. рублей: 40 лет Октября 7,25,26; Ключевая 46, Лермонтова 16, Почтовая 97, 101; Савинова 8, Советская 41, Строительная 33,35,37,39; п. Таежный ул.Школьная 9,11.

Подготовка и получение паспортов готовности многоквартирных домов к зиме ведется в соответствии с нормативными требованиями (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду). В настоящее время управляющими компаниями проводится работа по заполнению паспортов готовности МКД и согласование их с председателями домовых комитетов и теплоснабжающими организациями.

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 183,9 млн. рублей, в том числе 102,9 млн. рублей задолженность населения.

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 283,6 млн. рублей, в том числе задолженность за потребленные энергоресурсы – 226,2 млн. рублей (уголь 224,1 млн. рублей, электроэнергия 2,1 млн. рублей).

Задолженность по компенсации выпадающих доходов  - 7,8 млн. рублей.