Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 18.08.2022 № 61                              			       Тайгинский городской округ

О выполнении мероприятий по подготовке

к отопительному сезону 2022 – 2023 г.г.

Заслушав информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022 – 2023 г.г., руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области - Кузбасса, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022 – 2023 г.г. принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», в газете «Тайгинский рабочий», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Кучеров В.М.).

Председатель Совета                                     В.М. Басманов

Информация о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону  2022-2023 годов

К прохождению предстоящего зимнего сезона 2022-2023 г.г. необходимо подготовить:

- 14 котельных (из них 7 частных котельных, 6 муниципальных котельных согласно концессионному соглашению переданы в ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая Компания», техническое обслуживание осуществляет ООО «ТВКХ» (заключен договор технического обслуживания между ОАО «СКЭК» и ООО «ТВКХ»), 1 котельная в хоз.ведении филиала ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс» г.Тайга);

- 7 ЦТП;

- 27,7 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении);

- 121,5 км. водопроводных сетей;

- водозабор, 4 насосных станции;

- 26,773 км. канализационных сетей.

На реализацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры будет направлено 77,341 млн. рублей средств предприятий (тарифный источник).

В ходе подготовки к отопительному периоду осуществляется капитальный и текущий ремонт.

При плане 0,460 км выполнена замена 0,610 км ветхих тепловых сетей (выполнение 132,6%).

Выполнен капитальный ремонт трубопровода системы отопления по  ул.Лермонтова, 16 – 40 м; капитальный ремонт трубопровода системы отопления по ул.40лет Октября, 2 - 100 м; капитальный ремонт трубопровода системы горячего водоснабжения по ул. 40 лет Октября, 29 – 120 м; капитальный ремонт трубопровода системы отопления пр. Кирова, 13 – 48 м; капитальный ремонт трубопровода системы отопления  пр. Кирова, 40 – 164 м; капитальный ремонт трубопровода системы отопления по ул. Мира, 2А - 26 м, по ул. Советской выполнен ремонт участка трубопровода сетей отопления с заменой теплоизоляции от УТ-1,2 до УТ-1,6 – 52 м, капитальный ремонт трубопровода системы отопления по пр.Кирова, 41 – 60 м.

Выполнен ремонт 0,147 км ветхих водопроводных сетей (выполнение 37%); капитальный ремонт водопровода по ул.Изотова, 1, 3 – 0,147 м.

На 09.08.2022 года запланировано отключение насосной станции 1 подъема городского водозабора на р.Яя для капитального ремонта запорной арматуры на водоводе от НС 2 подъема до города. В  сентябре будет выполнена замена загрузки на 20 фильтрах НС 2-го подъема.

Разрабатываются и утверждаются проекты:

1) на объектах водоснабжения: проектирование и установка насосов насосной станции второго подъема;

2) на объектах водоотведения:

а) утвержден проект на строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК (проект находится в ОАО «СКЭК»);

б) в рамках заключенного договора между ООО «ТВКХ» и ООО «РСУ СКЭК» выполнены работы:

- установка насосов КНС по пр. Кирова, 19а

- ведутся работы: «Реконструкция производственного корпуса СБО»

Всего подготовлено 12 котельных (85%), 5 ЦТП (71 %).

В ходе подготовки к отопительному периоду осуществляется капитальный и текущий ремонт.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2022- 2023 г.г. на котельных и ЦТП  выполнены работы по текущему и капитальному ремонтам котельного оборудования, насосного оборудования, ревизия циркуляционных и подпиточных насосов, дымососов, запорно-регулирующей арматуры систем теплоснабжения и ГВС. На внутриквартальных тепловых сетях и системы ГВС произведена замена изношенных участков теплоизоляции.

Центральная котельная ул.Таёжная,11:

- ведутся работы по капитальному ремонту батарейных циклонов БЦ-512;

- ведутся работы по обследованию и в дальнейшем капитальному ремонту грейферного крана котельной;

- проведены работы по ремонту скреперного подъемника котла №6.

С 15 по 28 августа запланирована остановка Центральной котельной, в период остановки будут выполнены следующие работы:

- ревизия паропроводов;

- ремонт мостового крана ГК6К;

- ремонт ленточных конвейеров;

- ревизия сетевых насосов № 5,6,7;

- ремонт охладителя конденсатора №1;

- установка приборов учета на ЦК;

- замена запорной арматуры: на ЦТП №3, на участке магистральной сети  Строительная – Ключевая и  Октябрьская – Ключевая.

Отопительный сезон был закончен 13 мая по малым котельным, по Центральной котельной 16 мая, по окончанию которого теплоснабжающими организациями проведены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования отопительных сетей согласно п.9.2.13. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В ходе проведения гидравлических испытаний тепловых сетей отопления малых котельных была выявлена одна утечка (в районе школы № 2), на выявленном участке проведены работы по замене трубопровода. На внутриквартальных тепловых сетях от ЦК выявлен один участок (на ул. Мира), не выдержавший испытаний, в ходе подготовки к отопительному сезону на данном участке проведен работы по капитальному ремонту. Все участки повторно испытаны, и готовы к дальнейшей эксплуатации.

С 01.01.2022 года Кузбасским отделом Сибирского управления Ростехнадзора выездных проверок ООО «ТВКХ» не проводилось. Сибирским управлением Ростехнадзора планируется провести выездную проверку совместно с членами комиссии по проведению оценки готовности к работе в осенне-зимний период (комиссия утверждена постановлением администрации ТГО от 26.05.2022 №314-п) ООО «Тайгинское ВКХ» в период с 22 по 26 августа текущего года.

С 01.08.2022 года по 04.08.2022 года инспектором Кузбасского отдела Сибирского управления Ростехнадзора совместно с членами комиссии  проведена проверка котельной филиала ГП Кузбасса «Пассажироавтотранс» г. Тайга, выданы замечания срок устранения до 01сентября текущего года.

К отопительному сезону 2022-2023 г.г. необходимо подготовить 256 МКД, из них 179 домов с центральным отоплением.

На территории городского округа работы по обслуживанию и содержанию жилого фонда выполняют 3 управляющие компании: ООО УК «Домсервис Тайга», МУП «УК ЖКХ», ООО УК «Удобный Сервис».

В настоящее время управляющими компаниями в 110 домах выполнена промывка тепловых систем (62%).

Обслуживающими жилой фонд управляющими компаниями выполняются следующие виды работ:

- замена и ревизия запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей;

- текущий ремонт кровли;

- замена и ремонт подъездных и тамбурных дверей;

- замена и ремонт подъездных рам;

- ремонт водосточных систем;

- работы по утеплению тамбуров, прочистке вентиляционных каналов и дымовых труб, ревизии и замене электропроводки и электрооборудования и другие работы.

Выполнение намеченных работ составило в среднем более 68%.

По программе капитального ремонта МКД – будет выполнен капитальный ремонт кровли на 10 домах на сумму 52,0 млн. рублей: 40 лет Октября, 29; ул.Октябрьская, 39; ул. Шевченко, 16; ул. Нарымская, 6А; ул. Нарымская, 6Б; ул.Почтовая; Квартал А, 21; Квартал А, 3; ул. 40 лет Октября, 4; ул.Школьная, 12 в п.Таежный.

Подготовка и получение паспортов готовности многоквартирных домов к зиме ведется в соответствии с нормативными требованиями (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду). В настоящее время управляющими компаниями проводится работа по заполнению паспортов готовности МКД и согласование их с председателями домовых комитетов и теплоснабжающими организациями.

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 169,8 млн. рублей, в том числе 111,0 млн. рублей задолженность населения.

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 270,3 млн. рублей, в том числе задолженность за потребленные энергоресурсы – 198,0 млн. рублей (уголь 192,5 млн. рублей с учетом ООО «Кузбасская Энергокомпания», электроэнергия 5,5 млн. рублей).