[image: image1.jpg]



Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 19.02.2026 № 9                                


       Тайгинский городской округ
Об информации о работе управления жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства администрации Тайгинского городского округа
за 2025 год

Заслушав информацию о работе управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа за 2025 год, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Совет народных депутатов Тайгинского городского округа
РЕШИЛ:

1. Информацию о работе управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа за 2025 год принять к сведению.

2 Настоящее решение опубликовать в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Царева М.Б.).  

Председатель Совета                                                   В.М. Басманов       

Информация о работе

управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации Тайгинского городского округа за 2025 год

Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Тайгинского городского округа является органом администрации Тайгинского городского округа.

Управление создано и действует на основании Положения в соответствии с Решением Тайгинского городского совета народных депутатов №39-НПА от 20.10.2011.

Учредителем Управления является Администрация Тайгинского городского округа.
Управление ЖК и ДХ администрации Тайгинского городского округа является администратором поступлений доходов в Бюджет Тайгинского городского округа. 
В   2025 году Управлением получены доходы в размере 303,6 млн. руб., в том числе: 
- обеспечение жильем молодых семей - 1,5 млн. руб.;
- отлов безнадзорных животных - 0,6 млн. руб.;
- субвенция - 253,3 млн. руб.;
- дорожная деятельность и безопасность дорожного движения - 46,0 млн.руб.;
- инициативное бюджетирование - 1,4 млн. руб.;
- обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры - 0,8 млн. руб.

 В аналогичном периоде доходы составили 516,9 млн. руб.
Управление ЖК и ДХ администрации ТГО является исполнителем 5-ти муниципальных программ.    
1)  «Поддержка и развитие ЖКХ»

2) «Благоустройство»

3) «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения»

4)  «Формирование современной городской среды»

5) «Обеспечение условий по жилищному строительству, комфортному жилью, коммунальным услугам»
«Поддержка и развитие ЖКХ»
Утвержденные лимиты по данной программе на конец 2025 года составили – 280,8 млн. руб. Всего профинансировано – 276,7 млн. руб.  
В рамках данной программы заключены соглашения на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги, договора и муниципальных контракты на разработку тех. документации на объекты систем тепло и водоснабжения.

«Благоустройство»
Утвержденные лимиты по данной программе на конец 2025 года составили – 22,7 млн. руб. 
Заключены договора и муниципальные контракты на содержание городского кладбища, уличное освещение, озеленение, вывоз мусора, вырубка деревьев, противоклещевая обработка кладбища и т.д. 
Всего по программе профинансировано –  22,0 млн. руб.
В рамках данной программы в зимнее время в период гололеда производилась посыпка дорог, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы песчано-солевой смесью, очистка дорог и тротуаров, вывоз снега.

В весенний период проводились противопаводковые мероприятия, очистка и уборка водопропускных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод.

В летний период в рамках заключенных контрактов и договоров выполнены работы по летнему содержанию дорог.
В рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области-Кузбассе выполнены работы по благоустройству детской игровой площадки по ул. Кузнецова, 21 Б, включающие в себя подготовку основания, монтаж оборудования, укладку резиновой плитки. Стоимость работ составила 3,1 млн. руб.
«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения».
Утвержденные лимиты по данной программе на конец 2025 года составили – 81,3 млн. руб. Всего по программе профинансировано – 76,3 млн. руб.

В летний период 2025 года в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» за счет областного бюджета при софинансировании местного бюджета выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 47,3 млн. руб.:
- ремонт а/дороги по ул. Щетинкина (от ул. Чкалова до ул. Никитина) 0.33 км- 9,4 млн. руб.;

- ремонт а/дороги по ул. Никитина (от ул. Щетинкина до пр. Кирова) 0,34 км- 8,3 млн. руб.;

- ремонт а/дороги по ул. Октябрьская (от ул. Щетинкина до ул. Никитина) 0,564 км – 11,5 млн. руб.; 
- ремонт а/дороги по пр. Кирова (от пер. Гончарный до путепровода) 1 км. -18,1 млн. руб. (продолжение работ 2024 года).

В рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» за счет областного бюджета при софинансировании местного выполнены работы по безопасности дорожного движения, а именно:
- установка пешеходных ограничивающих ограждений, установка волнообразных искусственных неровностей и окраска пешеходных переходов в районах школ и детских учреждений ТГО - на сумму 2,2 млн. руб.

«Формирование современной городской среды».
В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по благоустройству сквера на ул. Мира (I этап), а именно:
- установка бортовых камней;

- устройство покрытий из бетонной плитки «Брусчатка»;

- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси;

- устройство площадки для сбора ТБО.

В 2026 году будут продолжены работы по благоустройству сквер на ул. Мира (II этап). 
«Обеспечение условий по жилищному строительству, комфортному жилью, коммунальным услугам» 
Утвержденные лимиты по данной программе на конец 2025 года составили 22,2 млн. руб.
Всего по программе профинансировано - 21,7 млн. руб.
В 2025 году предоставлен и реализован 1 сертификат основного мероприятия по обеспечению жильём молодых семей на общую сумму 1,5 млн. руб. 

Предоставлено 10 жилых помещений гражданам по категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа».

Выдано 2 жилищных сертификата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей для приобретения жилья в собственность (все сертификаты реализованы, право собственности оформлено). 
Капитальный ремонт жилфонда (через фонд кап. ремонта)
За счет средств собственников в этом году капитально отремонтировано 15 кровель многоквартирных домов. План на 2026 год составляет - 12 МКД.

Найм
В муниципальной собственности в настоящее время учитывается 570 жилых помещений, из них:

- по социальному найму – 428,

- по специализированному найму – 76,

- по коммерческому найму – 66.

Доходы от найма жилых помещений составили 2,9 млн. руб. 
За аналогичный период 2024 года –  2,8 млн. руб.
В течение 2025 года проводилась претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за найм жилых помещений. Было предъявлено 30 претензий, подано 69 заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму 0,9 млн. руб. 
За 2025 год от исковой работы за найм жилых помещений поступило              0,8 млн. руб.  
За найм муниципальных жилых помещений в 2025 году: 

- начислено – 2,7 млн. руб.;
- получено – 2, 9 млн. руб.

Кредиторская задолженность УЖКиДХ администрации ТГО перед подрядными организациями.
Кредиторская задолженность УЖКиДХ на 01.01.2026 года составила            34,6 млн. руб., на 01.01.2025 год – 29,3 млн. руб.
Увеличение кредиторской задолженности за 2025 год составило 5,3 млн. руб. (15,4%).

Расходы управления ЖКиДХ администрации ТГО
Расходы управления ЖКиДХ в 2025 году составили 14,8 млн. руб., в 2024 году – 15,1 млн. руб.  

