[image: image1.jpg]



Кемеровская область – Кузбасс
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 22.01.2026 № 2                                


       Тайгинский городской округ

О проекте плана наказов избирателей на 2026 год 

и его исполнении за 2025 год
Заслушав информацию о проекте плана наказов избирателей на 2026 год и его исполнении за 2025 год, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Совет  народных депутатов Тайгинского городского округа
РЕШИЛ:
1. Информацию о проекте плана наказов избирателей на 2026 год и его исполнении за 2025 год принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Царева М.Б.).

Председатель Совета                                                      В.М.Басманов
Проект плана мероприятий по выполнению наказов избирателей

на 2026 год

	№ п/п
	Содержание наказа избирателей
	2026 год
	

	
	
	Сумма, млн. руб.
	Источник финансирования
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт  МБОУ «СОШ №34» ТГО. 
	318,4
	КБ
	УО АТГО
	Включение в региональную программу капитального ремонта в 2027-2028гг. 

	2
	Капитальный ремонт  МБОУ «СОШ №32» ТГО (ремонт спортивного зала).
	4,0
	МБ
	УО АТГО
	   I квартал 2026г. - актуализация сметы, направление пакета документов  на экспертизу сметной стоимости ПСД ремонта спортивного зала.    

	3
	Капитальный ремонт  МБОУ «ООШ №2» ТГО 
	
	
	УО АТГО
	Согласно заключению ООО «Солант» от 17.10.2025г. по результатам инженерных изысканий о техническом состоянии строительных конструкций нежилого здания школы № 2 Лит А, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул. Советская, д. 101, необходимо выполнить капитальный ремонт.

	4
	Капитальный ремонт комплекса зданий по адресу ул. Молодёжная,1 (разработка ПСД для дополнительного образования).
	4,0
	МБ
	УО АТГО
	Разработана «дорожная карта» для осуществления капитального ремонта (реконструкции) объекта. Работы ведутся по графику. 

2026г. - проведение конкурсных мероприятий по разработке ПСД.

	5
	Ремонт фасада и кровли ЗОЛ «Романтик».
	10,0
	МБ
	УО АТГО
	Подготовка пакета документов на участие в программе Минсельхоза для ремонта кровли и фасада здания лагеря. Результаты конкурсного отбора в марте 2026г. при условии стопроцентной предоплаты проекта.

	6
	Реконструкция трибуны городского стадиона «Локомотив»  МАСУ ТГО «СК «Юность». 
	15,0
	МБ
	УКСМ АТГО
	В связи с отсутствием финансирования работы запланированы на 2026-2027 гг.

	7
	Ремонт а/дорог: 

ул. Щетинкина (от Томского переезда до ул. Никитина);

ул. Железнодорожная (от ул. Пихтовой до ж/д путей)

ул. Железнодорожной (ПК6+45 – ПК12+10)

ул. Калинина (от Западного переезда до ул. Савинова) 

	30,09

20,9

16,9

78,0

Итого:145,89
	ОБ, МБ


	УЖК и ДХ
	

	8
	Установка детских площадок:

Рзд. Кузель, ул. Октябрьская, 20б


	3,5


	ОБ, МБ, ИП, население
	УЖК и ДХ
	

	9
	Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (концессия ООО «ТВКХ»):

1.Установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р. Яя;

2.Строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок

3.Строительство напорного канализационного коллектора от ГНС ло ОСК 

4. Установка насосов на станции 2-го подъёма водозабора р. Яя

5. Реконструкция системы теплоснабжения очистных сооружений канализации

6. Реконструкция системы ХВО с заменой баков запаса воды

7. Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 №4 с автоматизацией

8. Реконструкция ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7, установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация 


	21,3

6,1

24,4

11,2

8,6

16,6

39,7

27,1

Итого: 155,0
	ОБ
	
	

	10
	Капитальный ремонт МКД (16)


	за счет средств собственников МКД   
	СС
	УЖК и ДХ
	

	11
	Капитальный ремонт общественной территории:

Сквер по ул. Мира 2 этап
	4,7
	ФБ, ОБ, МБ
	УЖК и ДХ
	


Исполнение плана мероприятий по выполнению наказов избирателей 

за 2025 год 

	№ п/п
	Содержание наказа избирателей
	2025 год
	

	
	
	Сумма, млн. руб.
	Источник финансирования
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Капитальный ремонт  МБОУ «СОШ №34» ТГО. 
	318,4
	КБ
	УО АТГО
	В 2021 году подготовлен и направлен пакет документов для включения в областную программу «Моя новая школа» на 2022 год, но в связи с изменениями законодательства и новыми требованиями возникла необходимость внести коррективы в  документацию для включения школы в данную программу на капитальный ремонт всего здания школы в 2024 году. 

В январе 2023 года прошел предтехсовет в Министерстве образования Кузбасса, на котором была доказана необходимость капитального ремонта школы. Проектировщик подготовил ПСД, дизайн-проект, состоялось заседание технического совета,  устранены замечания и документы направлены на госэкспертизу. 

В конце декабря  2024г. получено положительное заключение государственной экспертизы.

Планируем вхождение в региональную программу капитального ремонта школы в 2027-2028гг.

	2
	Капитальный ремонт  МБОУ «ООШ №2» ТГО (ремонт туалетных комнат).
	1,0
	КБ
	УО АТГО
	В связи с отсутствием финансирования ремонт туалетных комнат отложен на 2026-2027 гг.  

Согласно заключению ООО «Солант» от 17.10.2025г. по результатам инженерных изысканий о техническом состоянии строительных конструкций нежилого здания школы № 2 Лит А, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул. Советская, д. 101, необходимо выполнить капитальный ремонт.

	3
	Капитальный ремонт комплекса зданий по адресу ул. Молодёжная,1 (разработка ПСД для дополнительного образования).
	4,0
	МБ
	УО АТГО
	В связи с необходимостью значительного финансирования работы ведутся поэтапно, разработана «дорожная карта»: 
- в 2022 г. проведено инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания мастерских и подготовлена техническая документация на проектирование капитального ремонта (реконструкции) здания мастерских;

- в ноябре 2023г. проведены конкурсные мероприятия для проведения инженерных изысканий для капитального ремонта (реконструкции) объекта; 

- в феврале 2024г. проведены инженерно-изыскательные работы;

- в 2024г. собраны коммерческие предложения, внесены изменения в план-график, разработано техническое задание на реконструкцию здания. 

В связи с отсутствием финансирования работы в 2025 году не проводились.

	4
	Ремонт кровли и фасада ЗОЛ «Романтик».
	10,0
	МБ
	УО АТГО
	В 2025г. произведена частичная замена кровли и сопутствующий ремонт стены и оконного блока.

Ремонт кровли и фасада и кровли отложен на 2026-2027гг.  из-за отсутствия финансирования. 

	5
	Реконструкция трибуны и покрытия беговой дорожки городского стадиона «Локомотив» МАСУ ТГО «СК «Юность». 
	25,0
	МБ
	УКСМ АТГО
	В летне-осенний период 2025г. капитально отремонтированы беговые дорожки на стадионе.

В связи с отсутствием финансирования ремонт трибуны отложен на  2026-2027гг.

	6
	Ремонт а/дорог:

- ул. Щетинкина;

- ул. Никитина;

- пр. Кирова (2 этап);

-ул. Октябрьская
Мероприятия по безопасности дорожного движения
	63,7

	ОБ, МБ

	УЖК и ДХ
	В 2025 году в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса» за счет областного бюджета при софинансировании местного в текущем году выполнены работы:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Щетиникна (0,330 км) на сумму 9,4 млн. руб. 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Никитина (0,34 км) на сумму 8,3 млн. руб. 
- ремонт автомобильной дороги по пр. Кирова (второй этап )(1,0км) на сумму 18,1 млн. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской (0,564 км) на сумму 11,4 млн. руб.

Общая протяженность отремонтированных дорог в асфальте составляет – 2,234 км.
- выполнена установка пешеходного ограждения, установка волнообразных искусственных неровностей, нанесений пешеходной дорожной разметки возле образовательных учреждений на 9 объектах на сумму 2,2 млн. рублей. 

	7
	Установка детских площадок
	3,1
	ОБ, МБ, население, ИП
	УЖК и ДХ
	В рамках проведения работ по проекту инициативного бюджетирования в 2025 году установлена новая  детская игровая площадка по ул. Кузнецова.


	8
	Строительство и реконструкция

 объектов систем водоснабжения

 и водоотведения, 

теплоснабжения

 (концессия ООО «ТВКХ»)
	50,9
	ОБ
	УЖК и ДХ
	В 2025 году в рамках концессионного соглашения, заключенного с ОАО «СКЭК» выполнены следующие работы: 

1. Строительство напорного коллектора от ГНС до ОСК на сумму 25,1 млн. рублей;

2. Строительство водопровода от ул. Трактовой до ул. Зеленой в п. Кузель на сумму 18,0 млн. рублей;

3. Строительство водопровода для переключения потребителей питающихся от водоразборных колонок на сумму 3,6 млн. рублей. 

4. Установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р. Яя на сумму 8,0 млн. рублей.

5. Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 №4 с автоматизацией на сумму 22,4 млн. рублей.

6. Установка блочно-модульной двухконтурной котельной вместо котельной Приют по ул. Трудовые резервы, 18 – 600 кВт (2*300) на сумму 19,8 млн. рублей. 

	9
	Капитальный ремонт МКД
	за счет средств собственников МКД
	за счет средств собственников МКД
	НКО «ФКР»
	- капитально отремонтировано  14 кровли  по  адресам (ул. 40 лет Октября, 27; ул. Мира, 8; ул. Щетинкина, 62; ул. 40 лет Октября, 15; пр. Кирова, 6; пр. Кирова, 38А; ул. Октябрьская, 38; ул. Октябрьская, 55; ул. Ключевая, 3; ул. Чкалова, 1; ул. Чкалова, 3; ул. Лермонтова, 10; ул. Лермонтова, 12; ул. Строительная, 1). Капитальный ремонт 1 кровли по ул. Ключевой, 1 еще находятся в работе.

	10
	Капитальный ремонт общественных территорий
	
	
	УЖК и ДХ
	Выполнены работы по капитальному ремонту общественной территории:

- сквер на Мира (1 этап). 


